14 ВЕДОМОСТИ ОБЪЁМА РАБОТ И ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Таблица5

| Наименование материалов | Количество |
| --- | --- |
| Протяжённость трассы, км | 306 |
| Прокладка кабеля: - кабелеукладчиком в открытую траншею, км в кабельную канализацию, км | 271 5 30 |
| Устройство переходов через: дороги реки - ж/д. дороги | 3 8 3 |
| Разработка траншей: - экскаватором, км - вручную, км | 305.5 0,5 |
| Рытьё котлованов, шт. | 100 |
| Монтаж прямых муфт, шт. | 610 |
| Установка замерных столбов, шт. | 610 |
| Монтаж оконечных устройств, шт. | 240 |
| Строительство НРП, шт. | 100 |
| Накачка и проверка секций герметичности, шт. | 17 |
| Комплекс контрольных измерений | 5 |
| Кабель КМБ- 8/6,км | 340 |
| Барабаны кабельные, шт. | 15 |
| Сталь полосовая 40х4, кг | 12,6 |
| Сталь уголковая 50х50х5,кг | 6640 |
| Комплект монтажных деталей для монтажа муфт, шт. | 610 |
| Канифоль, кг | 50 |
| Лента стеклотканевая, кг | 30 |
| Масса кабельная заливочная, кг | 82 |

Продолжение таблицы 5

| Наименование материалов | Количество |
| --- | --- |
| Масса кабельная битумная, кг | 610 |
| Муфты свинцовые, шт. | 610 |
| Муфты чугунные, шт. | 610 |
| Припой, кг | 20 |
| Нитки суровые или капроновые, кг | 10 |
| Столбики замерные, шт. | 610 |
| Трубы полиэтиленовые, км | 2 |
| Трубы асбоцементные, км | 30 |
| Протекторы магниевые, шт. | 102 |