Задача 15

Предприятие рассматривает проект со сроком реализации 4 года. Первоначальные инвестиции составляют 5000,00, норма дисконта равна 6%. Предварительный анализ показал, что потоки платежей идеально коррелированны между собой. Потоки платежей и их вероятностные распределения приведены ниже.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОТОКА ПЛАТЕЖЕЙ

| Год 1 | Год 2 | Год З |
| --- | --- | --- |
| CFi | рi | CFi | Рi | CFi | Рi |
| 2000 | 0,2 | 3000 | 0,4 | 2000 | 0,2 |
| 3000 | 0,5 | 4000 | 0,3 | 5000 | 0,6 |
| 4000 | 0,3 | 6000 | 0,3 | 3000 | 0,3 |

Определите: а) ожидаемое значение NPV и его стандартное отклонение; 6) вероятность того, что значение NPV будет меньше или равно 0; в) вероятность попадания NPV в интервал [M(NPV); M(NPV) + 50%].

Решение

а) 1. Расчет математического ожидания потоков денежных средств, т.е.

E(St) = ∑StiPi

Sti – поток денежных платежей в период t на уровне i

Pi – показатель вероятности формирования потоков

Для 1 года  E(S1) = 2000*0,2+3000*0,5+4000*0,3=3100

Для 2 года  E(S2) = 3000*0,4 + 4000*0,3+6000*0,3=4200

Для 3 года  E(S3) = 2000*0,2+5000*0,6+3000*0,3=4300

2. Расчет математического ожидания NPV т.е.

E(NPV) = ∑ E(St) * αt

αt = (1+r)-t  - коэффициент дисконтирования

E(NPV) = -5000 + 3100*1,06-1+ 4200*1,06-2 + 4300*1,06-3 = -5000 +2924,53 + 2087,27 + 3610,36 = 3622,16

Математическое ожидание NPV для проекта положительно, т.е. он окупится.

3. Составление комбинаций потоков денежных средств

| Период времени | Вероятность комбинаций потоков p1ip2ip3i | Приведенное значение | Математическое ожидание NPV |
| --- | --- | --- | --- |
| t=1 | t=2 | t=3 |  | валовое | чистое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-инвестиции | 7=6*4 |
| 2000 | 3000 | 2000 | 0,02 | 5056,9 | 56,9 | 0,91 |
| 2000 | 4000 | 2000 | 0,01 | 5553,9 | 553,9 | 6,65 |
| 2000 | 6000 | 2000 | 0,01 | 6547,8 | 1547,8 | 18,57 |
| 2000 | 3000 | 5000 | 0,05 | 7575,8 | 2575,8 | 123,64 |
| 2000 | 3000 | 3000 | 0,02 | 5896,6 | 896,6 | 21,52 |
| 2000 | 4000 | 5000 | 0,04 | 8072,8 | 3072,8 | 110,62 |
| 2000 | 4000 | 3000 | 0,02 | 6393,5 | 1393,5 | 25,08 |
| 2000 | 6000 | 5000 | 0,04 | 9066,7 | 4066,7 | 146,40 |
| 2000 | 6000 | 3000 | 0,02 | 7387,5 | 2387,5 | 42,97 |
| 3000 | 3000 | 2000 | 0,04 | 6000,3 | 1000,3 | 40,01 |
| 3000 | 3000 | 5000 | 0,12 | 8519,2 | 3519,2 | 422,30 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 0,06 | 6840,0 | 1840,0 | 110,40 |
| 3000 | 4000 | 2000 | 0,03 | 6497,3 | 1497,3 | 44,92 |
| 3000 | 4000 | 5000 | 0,09 | 9016,2 | 4016,2 | 361,45 |
| 3000 | 4000 | 3000 | 0,05 | 7336,9 | 2336,9 | 105,16 |
| 3000 | 6000 | 2000 | 0,03 | 7491,2 | 2491,2 | 74,74 |
| 3000 | 6000 | 5000 | 0,09 | 10010,1 | 5010,1 | 450,91 |
| 3000 | 6000 | 3000 | 0,05 | 8330,9 | 3330,9 | 149,89 |
| 4000 | 3000 | 2000 | 0,024 | 6943,7 | 1943,7 | 46,65 |
| 4000 | 3000 | 5000 | 0,07 | 9462,6 | 4462,6 | 321,31 |
| 4000 | 3000 | 3000 | 0,04 | 7783,4 | 2783,4 | 100,20 |
| 4000 | 4000 | 2000 | 0,018 | 7440,7 | 2440,7 | 43,93 |
| 4000 | 4000 | 5000 | 0,054 | 9959,6 | 4959,6 | 267,82 |
| 4000 | 4000 | 3000 | 0,027 | 8280,3 | 3280,3 | 88,57 |
| 4000 | 6000 | 2000 | 0,018 | 8434,6 | 3434,6 | 61,82 |
| 4000 | 6000 | 5000 | 0,054 | 10953,5 | 5953,5 | 321,49 |
| 4000 | 6000 | 3000 | 0,027 | 9274,3 | 4274,3 | 115,40 |
| Сумма | 3623,34 |

4. Расчет дисперсии NPV

Дисперсия NPV для проекта

| Вероятность комбинаций потоков | NPV | Этапы расчета дисперсии |
| --- | --- | --- |
|  |  | NPV - E(NPV) | (NPV - E(NPV))2 | (NPV - E(NPV))2 *p |
| 0,02 | 56,9 | -3566,4 | 12719233,2 | 203507,7 |
| 0,01 | 553,9 | -3069,4 | 9421425,3 | 113057,1 |
| 0,01 | 1547,8 | -2075,5 | 4307680,8 | 51692,2 |
| 0,05 | 2575,8 | -1047,5 | 1097351,7 | 52672,9 |
| 0,02 | 896,6 | -2726,8 | 7435351,6 | 178448,4 |
| 0,04 | 3072,8 | -550,6 | 303134,1 | 10912,8 |
| 0,02 | 1393,5 | -2229,8 | 4972073,8 | 89497,3 |
| 0,04 | 4066,7 | 443,4 | 196570,3 | 7076,5 |
| 0,02 | 2387,5 | -1235,9 | 1527389,6 | 27493,0 |
| 0,04 | 1000,3 | -2623,0 | 6880166,6 | 275206,7 |
| 0,12 | 3519,2 | -104,1 | 10847,1 | 1301,6 |
| 0,06 | 1840,0 | -1783,4 | 3180472,4 | 190828,3 |
| 0,03 | 1497,3 | -2126,0 | 4520036,8 | 135601,1 |
| 0,09 | 4016,2 | 392,8 | 154307,6 | 13887,7 |
| 0,05 | 2336,9 | -1286,4 | 1654872,6 | 74469,3 |
| 0,03 | 2491,2 | -1132,1 | 1281648,3 | 38449,4 |
| 0,09 | 5010,1 | 1386,8 | 1923099,9 | 173079,0 |
| 0,05 | 3330,9 | -292,5 | 85544,4 | 3849,5 |
| 0,024 | 1943,7 | -1679,6 | 2821092,9 | 67706,2 |
| 0,07 | 4462,6 | 839,2 | 704335,4 | 50712,1 |
| 0,04 | 2783,4 | -840,0 | 705586,0 | 25401,1 |
| 0,018 | 2440,7 | -1182,6 | 1398641,1 | 25175,5 |
| 0,054 | 4959,6 | 1336,2 | 1785473,9 | 96415,6 |
| 0,027 | 3280,3 | -343,0 | 117664,3 | 3176,9 |
| 0,018 | 3434,6 | -188,7 | 35608,8 | 641,0 |
| 0,054 | 5953,5 | 2330,2 | 5429622,3 | 293199,6 |
| 0,027 | 4274,3 | 650,9 | 423692,2 | 11439,7 |
| Сумма | 2214898,5 |

5. Расчет стандартного отклонения NPV:

σ(NPV) = ==1488,3

Чистая приведенная стоимость NPV анализируемого инвестиционного проекта может отклоняться от математического ожидания E(NPV) =3623,34 в среднем на +/-1488,3.

Коэффициент вариации NPV: С(NPV) = 1488,3/3623,34 =0,41.

Т.е. на единицу математического ожидания NPV приходится 0,41 ед. риска.

б) Вероятность того, что значение NPV будет меньше или равно 0:

P(NPV≤0) = 0

в) Вероятность попадания NPV в интервал [M(NPV); M(NPV) + 50%].

P(3623,34 ≤ NPV ≤ 5435,1) = 0,04+0,09+0,09+0,07+0,05+0,03=0,37.