Задача №6

Предприятие «Д» рассматривает проект по запуску новой производственной линии, которую планируется установить в  неиспользуемом в настоящее время здании и эксплуатировать на протяжении 4-х лет. На реконструкцию здания в прошлом году  было потрачено 100 000,00. Имеется возможность сдать  неиспользуемое здание в аренду на 5 лет с ежегодной платой 25 000,00.

Стоимость оборудования равна 200 000,00; доставка оценивается в 10 000,00; монтаж и установка в 30 000,00. Полезный срок оборудования – 5лет. Предполагается, что оно может быть продано в конце 4-го года за 25 000,00. Потребуется также дополнительные товарно-материальные запасы в объеме 25 000,00; в связи с чем кредиторская задолженность увеличиться на 5 000,00.

Ожидается, что в результате запуска новой линии выручка от реализации составит 200 000,00 ежегодно. Переменные и постоянные  затраты в каждом году определены в объеме 55 000,00 и 20 000,00 соответственно.

Стоимость капитала для предприятия равна 12%, ставка налога на прибыль – 38%.

1)Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

2)Предположим, что в связи с вводом новой линии сбыт другой продукции уменьшится на 50 000,00. Влияет ли данное условие на общую эффективность проекта? Если да, то подкрепите свои выводы соответствующими расчетами.

Решение

- Разработаем  план движения денежных потоков по проекту №1 и осуществим оценку его экономической эффективности.

Денежные потоки по инвестиционному проекту

| № п/п | Выплаты и поступления по проекту | период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закупка, доставка и монтаж оборудования | 240000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение оборотных средств | 25000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выручка от реализации, Rt |  | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 4 | Переменные затраты, VCt |  | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 5 | Постоянные затраты, FCt |  | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 6 | Амортизация, At |  | 86000,00 | 64500,00 | 43000,00 | 21500,00 |
| 7 | Прибыль до налогов (стр.3-4-5-6) |  | 39000,00 | 60500,00 | 82000,00 | 103500,00 |
| 8 | Налоги (38%) |  | 14820,00 | 22990,00 | 31160,00 | 39330,00 |
| 9 | Чистый операционный доход (стр.7-8) |  | 24180,00 | 37510,00 | 50840,00 | 64170,00 |
| 10 | Ликвидационная стоимость оборудования |  |  |  |  | 25000,00 |
| Денежный поток |
| 11 | Начальные капиталовложения Io (стр.1+2) | 265000,00 |  |  |  |  |
| 12 | Денежный поток от операций OCF(стр.6+9) |  | 110180,00 | 102010,00 | 93840,00 | 85670,00 |
| 13 | Денежный поток от завершения проекта LCF (стр.10) |  |  |  |  | 25000,00 |
| 14 | Чистый денежный поток FCFt (стр.12+13-11) | -265000,00 | 110180,00 | 102010,00 | 93840,00 | 110670,00 |

Предположим, что амортизация оборудования ведется по ускоренному методу, а ликвидационная стоимость оборудования равна продаже оборудования в конце срока службы.

, где В- начальная балансовая стоимость с доставкой и установкой; L- ликвидационная стоимость; N- срок эксплуатации; t – период.

Оценка экономической эффективности:

а) чистая  приведенная стоимость (NPV)

,

где     FCF – чистый денежный поток в периоде t

CIF – суммарные поступления от проекта в периоде t

COF – суммарные выплаты по проекту в периоде t

r -  норма дисконта (стоимость капитала)

n – число периодов

Мы принимаем этот проект, т.к NPV>0 и этот проект позволит увеличить первоначально авансированный капитал инвестора

б) внутренняя норма доходности

Здесь мы используем приблизительный метод расчета:

r1=21%      r2=23%

Для нахождения внутренней нормы доходности  используем формулу:

где  - значение выбранной ставки дисконтирования, при которой

значение выбранной ставки дисконтирования, при которой мы принимаем этот проект, т.к. IRR больше r, т.е. 21,08% >12%.

в) модифицированная  внутренняя норма доходности дает более правильную оценку ставки дисконтирования и снимает проблему множественности нормы доходности на различных этапах.

проект принят, т.к. MIRR больше ставки дисконтирования (17%>12%).

г) индекс рентабельности

Т.к. PI>1.0, то мы принимаем этот проект

2)Предположим, что с вводом новой линии сбыт другой продукции уменьшился на 50 000 руб. Влияет ли данное условие  на общую эффективность проекта?

Разработаем план движения денежных потоков по проекту №2 и осуществим  оценку экономической эффективности проекта.

Денежные потоки по инвестиционному проекту

| № п/п | Выплаты и поступления по проекту | период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закупка, доставка и монтаж оборудования | 240000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение оборотных средств | 25000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выручка от реализации, Rt |  | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 4 | Переменные затраты, VCt |  | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 5 | Постоянные затраты, FCt |  | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 6 | Амортизация, At |  | 86000,00 | 64500,00 | 43000,00 | 21500,00 |
| 7 | Прибыль до налогов (стр.3-4-5-6) |  | -11000,00 | 10500,00 | 32000,00 | 53500,0 |
| 8 | Налоги (38%) |  | -4180,00 | 3990,00 | 12160,00 | 20330,00 |
| 9 | Чистый операционный доход (стр.7-8) |  | -6820,00 | 6510,00 | 19840,00 | 33170,0 |
| 10 | Ликвидационная стоимость оборудования |  |  |  |  | 25000,00 |
| Денежный поток |
| 11 | Начальные капиталовложения Io (стр.1+2) | 265000,00 |  |  |  |  |
| 12 | Денежный поток от операций OCF(стр.6+9) |  | 79180,00 | 71010,00 | 62840,00 | 54670,00 |
| 13 | Денежный поток от завершения проекта LCF (стр.10) |  |  |  |  | 25000,00 |
| 14 | Чистый денежный поток FCFt (стр.12+13-11) | -265000,00 | 79180,00 | 71010,00 | 62840,00 | 79670,00 |

а)  чистая приведенная стоимость  (NPV)

,

где     FCF – чистый денежный поток в периоде t

CIF – суммарные поступления от проекта в периоде t

COF – суммарные выплаты по проекту в периоде t

r -  норма дисконта (стоимость капитала)

n – число периодов

Чистая приведенная стоимость равна -19783,61, значит мы отклоняем этот проект, т.к. этот проект не принесет дополнительного дохода на вложенный капитал.

б) внутренняя норма доходности

Используем приблизительный метод расчета:

r1=3%      r2=5%

Для нахождения внутренней нормы доходности  используем формулу:

где  - значение выбранной ставки дисконтирования, при которой

значение выбранной ставки дисконтирования, при которой

Этот проект мы отклоняем, т.к. норма доходности меньше ставки дисконтирования (4%<12%).

в)  модифицированная внутренняя норма доходности

Проект мы отклоняем, т.к. MIRR< стоимости капитала (12%)

г)  индекс рентабельности

Т.к. PI<1.0, то мы отклоняем  этот проект

Данное условие влияет на общую эффективность проекта, т.к. с вводом новой линии  сбыт другой продукции уменьшится на 50 000 руб. и этот проект не принесет для инвестора дополнительного дохода